发言总结

说话人1

简要确认了在线审批流程的可行性，并认可当前系统版本（V2）的适用性，表现出对审批功能落地的支持态度。

说话人2

提出构建覆盖全生命周期的项目库系统，核心目标是结构化记录从BP接收、线上路演、保密协议签署、尽调、立项、投决到投出的各阶段动作与放弃原因，同时要求系统支持已投项目的基金注册、合同归档及投后全流程管理，包括付款、分配、减持、清算注销等环节。

说话人3

强调项目管理系统需明确区分“项目退出”与“收益分配”“清算注销”三类关键节点，主张将原“退出登记”细化为可自定义退出方式（如转让、上市减持）的“项目退出”模块，并指出预警功能应聚焦对赌到期等时效性事项，同时建议退出与基金清算模块可按权责归属基金管理或投后团队统筹设置。

说话人4

指出当前CRM系统存在项目资料附件杂乱、阶段分类模糊、投前投后功能重叠等问题，主张按俊总提出的BP→路演→尽调→投决→出资路径重构项目管理逻辑，并明确需强化退出环节的本金/收益核算、LP分配记录及清算报告生成能力，同时提出LP资质认定与多主体出资记录应纳入系统基础字段。

说话人5

明确系统无需覆盖募集资金环节，聚焦投前项目管理与投后闭环，主张以事件记录和报告归档为底层支撑，叠加风险预警（如对赌到期提醒）、舆情监控（对接同花顺等工具）等增值模块；提出LP管理仅需简易资质上传功能，并建议将基金清算与项目退出作为独立菜单项纳入系统架构。

通用摘要

- 新建投资项目管理系统必须覆盖从BP接收、线上路演、保密协议签署、尽调资料获取、现场访谈、立项、投资人路演、投决会、基金设立到投后管理的全流程，每个环节需记录放弃原因及时间节点，尤其要固化“BP初筛放弃”“路演后放弃”“尽调后放弃”“立项否决”“投决否决”五类关键终止节点。

- 系统须严格按单基金单项目架构设计，当前境内外共20多只基金，禁止跨基金混投；已投项目须独立归档，完整上传LP协议、工商注册文件、托管协议、证券账户开立凭证等全部法律与运营文件，并持续跟踪至基金注销。

- 投后管理模块必须包含四项刚性功能：事件记录（含股东会/董事会/重大事项）、报告归档（季度/年度报告）、风险预警（对赌到期、上市减持、舆情异动等自动提醒）、退出全周期管理（项目退出登记、收益分配核算、基金清算注销）。

- 系统不与财务、OA或外部监管系统打通，仅作内部项目台账使用；募集资金管理极度简化，只需文字录入LP主体名称、出资金额及时间，无需流程化审批或资金流水对接。

- 所有项目状态必须结构化管理，统一设置“BP接收”“路演完成”“保密协议签署”“尽调启动”“立项通过”“投决通过”“已出资”“投后管理”“已退出”“已注销”等标准阶段标签，并支持按放弃原因（如行业不符、数据造假、人品风险、估值未谈拢）快速筛选统计。

核心话题

00:17-04:51 投资项目全生命周期管理系统建设需求与核心功能框架

会议围绕构建一套专用于股权投资业务的全流程项目管理系统的必要性与具体功能展开深入讨论，明确系统需覆盖从项目初筛、BP接收、线上路演、保密协议签署、尽调资料获取、现场访谈、立项决策、投资人路演、投决会审议、基金设立、出资打款，到投后管理、退出登记、收益分配、基金清算注销等完整链条；强调系统须支持多基金架构（境内外共20余只）、单基金单项目为主但兼容一基多投场景，同时要求对每个项目在各阶段的放弃原因（如BP不匹配、线上沟通无效、现场尽调存疑、老板否决、投决未通过、估值/对赌条款未谈拢等）进行结构化记录，并自动标记关键时间节点；系统定位为投资产业部门内部专属模块，不与外部募资流程强耦合，仅需提供LP主体及出资额的手工录入入口，且明确排除与财务系统深度打通需求，重点解决当前CRM中项目资料附件杂乱、阶段划分模糊、投前投后边界不清、缺乏标准化流程节点等问题。

04:51-07:22 现有CRM系统能力评估与新系统差异化定位

与会者对比分析了当前使用的CRM系统功能现状，确认其虽具备基础项目档案、投资跟进、投后管理、机构管理等菜单，但存在结构性缺陷：项目资料以附件形式堆砌、缺乏按BP包/路演纪要/尽调资料包/基金设立文件等逻辑分类；“项目管理”“投后管理”“投资跟进”三模块职责重叠、阶段标识混乱（如已投项目仍混入投前池），导致用户使用体验差、信息检索困难；同时指出竞品全流程CRM普遍包含募资模块，而本机构因LP高度稳定、募集行为极少且非系统化，故新系统无需内置复杂募资功能，应聚焦投前项目筛选效率提升与投后全周期事件留痕两大核心；此外，明确机构管理模块暂无实际使用需求，可暂缓建设，从而将资源集中于真正高频、高价值的项目流与资金流管理场景。

07:22-29:55 系统集成路径与智能化扩展可行性探讨

会议进一步探讨了新系统的实施路径与技术延展性，确认系统可独立部署，亦支持与现有OA系统打通以嵌入立项、投决、基金注册、付款、分配、注销等审批流程；同时引入WorkBari（沃八里）作为智能中枢的可能性被提出——该平台可通过自然语言交互调用项目库、联动企查查等第三方数据源、实现舆情监控与风险预警（如股票异动、行业政策变化、重大诉讼披露等），并支持建立独立知识库对项目资料进行结构化归档与AI检索；与会者一致认为，舆情监控与风险预警（含对赌到期提醒、关键节点自动推送）属高优先级增值功能，应纳入V2版本规划，而自动财报生成、委派董事管理等低频需求则标记为灰色选项暂不实施，确保系统建设聚焦主干、避免过度工程化。

29:55-37:14 投后管理模块细化需求与退出清算闭环设计

针对投后管理这一易被泛化的环节，会议明确了其必须承载的刚性功能：一是事件驱动型记录，涵盖股东会/董事会决议、重大事项变更、定期访谈纪要等，支持附件上传与时间戳固化；二是报告归档体系，要求区分季度/年度投后报告与专项报告（如上市减持、清算报告），并允许手动上传；三是退出全周期管理，需拆解为“项目退出”（支持分红、股权转让、IPO减持等多种方式登记）、“收益分配”（核算本金、收益、IRR等指标）、“基金清算注销”（触发条件为所投项目全部退出后，完成资产处置、税务清算、LP分配及工商注销）三大递进式子模块；特别强调退出登记须支持分批次操作，但系统层面仅需提供“项目退出”统一入口，具体退出类型由用户在表单中选择填写，确保逻辑清晰且操作灵活。

会议纪要

会议主题：投资项目全流程管理系统建设需求研讨

会议时间：2026-08-26 11:40:05

参会人员：说话人1，说话人2，说话人3，说话人4，说话人5

系统功能边界与集成要求

- 05:13 募集管理仅作极简支持：LP主体、出资金额、出资时间等以文本录入为主，无需复杂募集流程模块；LP资质材料（如LPA、主管协议、募集协议）需支持上传归档

- 07:22 不与OA系统强制打通，但需在投资产业模块内嵌独立文件夹结构，包含立项、投决、基金注册、付款、分配、注销六大标准流程节点

- 10:48 不与财务系统打通，但需支持关键投后字段录入：退出时点、股票卖出价格与数量、本金/收益/收益率计算、LP分配明细及时间节点、清算报告生成等

- 21:57 不依赖外部数据源（如企查查、同花顺），但需支持WPS AI（WorkBar）自然语言交互调用项目库、触发尽调指令或舆情检索

投后管理核心模块设计

- 25:05 风险预警与到期提醒为高优先级扩展功能：自动监控已投企业二级市场股价、行业舆情；对赌协议到期、关键条款履约节点等设置前置1个月系统提醒

- 25:05 事件记录与报告归档为两大基础功能，覆盖股东会、董事会、重大事项等所有投后活动，不强制细分类型但须支持附件上传与时间戳标记

- 31:47 退出管理须结构化分层：①项目退出（含分红、股权转让、IPO减持等子类型）；②收益分配（含LP层级核算）；③基金清算与注销（专项基金完成全部项目退出后的终局流程）

系统架构与权限配置

- 05:47 基金实体为独立管理单元：境内外共20余只基金，当前“一基金一项目”为主，未来支持单基金投多个项目；项目不可跨基金复用

- 12:39 当前CRM系统功能冗余且分类混乱：项目管理、投后管理、投资跟进三模块存在重叠（如已投项目同时出现在三处），附件未按BP包/路演纪要/尽调资料包/基金设立文件等逻辑分类，导致检索效率低下

- 34:46 权限体系暂按统一角色设计，后续通过菜单级权限控制实现差异化访问，无需预设多级权限模型

重点参数信息

| 模块类别 | 核心字段/能力要求 |
| --- | --- |
| 项目库 | BP接收时间、线上路演记录、保密协议签署状态、尽调资料包上传、现场访谈纪要、各阶段放弃原因及时间点 |
| 基金主体 | 有限合伙全称、注册资本、成立日期、注册地、LPA/工商文件上传、LP主体及出资额文本录入 |
| 投后事件 | 事件类型（股东会/董事会/重大事项等）、发生时间、附件（会议纪要等）、关联项目ID |
| 退出管理 | 退出方式（分红/转让/IPO减持）、卖出价格与数量、本金/收益/收益率、LP分配明细及时间、清算报告生成触发机制 |
| 风险监控 | 股价走势监控阈值、行业舆情关键词、对赌到期日、到期前提醒周期（≥30天） |

核心结论

- 01:01 项目全周期状态流转必须刚性固化：BP→线上路演→保密协议→尽调资料→现场访谈→立项→投决→出资→基金设立→投后→退出→基金注销，任一环节放弃均须留痕

- 04:54 系统定位为“轻募集、重投前投后”的垂直型项目管理工具，彻底替代现有分类混乱的CRM，不承担LP募集运营与财务核算职能

- 24:54 投后管理以“事件驱动+主动预警”双轨并行：基础事件记录保障操作可追溯，风险预警与到期提醒模块为必须交付项，支撑主动管理能力升级

待办事项

- 06:42 由嘉怡与胡博对接，基于俊总提出的框架，细化功能菜单、字段定义及系统原型设计

- 06:55 由胡博牵头，协同陈有、华悦确认基金设立与投后管理模块的具体字段需求及流程细节

- 24:05 向华悦同步投后管理需求，重点确认事件记录、报告归档、风险预警、到期提醒四模块的业务规则与数据输入规范

访谈对话

问题：您希望新建的项目管理系统主要覆盖哪些业务环节？具体包含哪些核心流程？

回答：我希望系统覆盖从项目接触到最终基金注销的全生命周期管理，具体分为投前、投资决策、投后三大阶段。投前阶段包括BP接收、线上路演、签署保密协议、资料包获取、现场尽调等环节；投资决策阶段涵盖立项、向投资人路演、投决会议、条款谈判及最终出资；投后阶段则需完整记录基金设立（含有限合伙名称、注册资本、成立时间、各类合同文件上传）、投后跟踪（如律师费、托管费、证券账户开立、减持、股票交易、收益分配）、直至项目退出（分批次登记退出方式，如上市退出、股权转让、分红等）、基金清算与注销全过程。

问题：当前使用的CRM系统存在哪些主要问题，导致需要重建一套新系统？

回答：现有CRM系统功能零散、结构混乱，无法支撑全流程管理。所有项目——无论是否已投——都混在同一列表中，附件管理尤为混乱：BP、路演纪要、尽调资料、基金设立文件、投后会议纪要等全部堆叠在通用附件区，缺乏按阶段（如“BP包”“路演包”“投决包”“基金设立包”）的强制分类逻辑，导致非项目直接负责人查阅时极易迷失；同时，各模块边界模糊，“项目管理”“投后管理”“投资跟进”三者内容大量重叠，状态流转不清晰，难以准确反映项目真实进展。

问题：项目在推进过程中，会在哪些关键节点被主动放弃？放弃的具体原因有哪些？

回答：项目会在多个阶段被主动放弃，且每个阶段放弃的原因各不相同。第一阶段是收到BP后即放弃，原因是项目明显超出我们的投资范围；第二阶段是线上路演后放弃，表现为对方对专业问题或同行情况回答不清、逻辑薄弱，判断其项目质量或团队能力不足；第三阶段是现场尽调后放弃，例如实地发现工厂萧条、订单匮乏，或财务数据存在重大偏差、疑似造假；第四阶段是立项阶段被否决，常见于内部决策层基于非财务因素否决，比如负责人认定创始人信用风险高、存在债务纠纷等；第五阶段是投资人路演后放弃，因全体投资人明确表示不参与出资；第六阶段是投决阶段终止，主因是关键商业条款未能达成一致，如估值无法下调至预期水平、对赌条款设置不合理等。

问题：系统是否需要支持多只基金并行管理？不同基金之间能否交叉投资同一项目？

回答：系统必须支持多只基金并行管理，目前境内外基金合计超过20只，且未来仍会持续新设。但基金与项目之间是一对一关系：一个基金只投一个项目，这是当前的刚性规则；虽理论上未来可能存在单只基金投多个项目的情况，但实际极少，预计不超过一两个基金适用该模式，因此系统设计应以“一只基金对应一个项目”为基准架构。

问题：LP募集与管理在系统中应如何体现？是否需要与财务系统打通？

回答：LP募集环节无需复杂功能，仅需在系统中提供简洁的文字录入区，用于登记合作LP主体（如张总、皮江总）、对应法律主体名称、认缴/实缴金额（如一千万或五千万）等基础信息即可，不需要独立的募资流程或报表；所有LP相关资质材料（如LPA协议、管理协议、募集说明书）需支持上传归档。系统不与财务系统打通，出资记录按基金维度手工维护，重点满足内部备案与投资者资格认定需求。

问题：投后管理模块需承载哪些关键功能？是否需要舆情监控与风险预警能力？

回答：投后管理需承载三类刚性功能：一是结构化事件记录，涵盖股东会、董事会、重大经营变动等所有关键动作，并支持附件（如会议纪要）关联；二是报告归档，集中管理季度/年度投后报告、专项尽调报告等；三是风险预警与到期提醒，包括对赌协议到期日、回购触发条件临近、关键资质续期等时间节点的自动前置提醒（如提前30天）。舆情监控暂不作为核心功能，但可预留接口，后续视打新等业务需要，接入企查查、同花顺等第三方数据源，实现行业动态与已投企业二级市场走势的定期汇总推送。

问题：项目退出与基金清算流程在系统中应如何结构化呈现？

回答：项目退出需设独立模块，支持按批次登记退出类型（如IPO减持、老股转让、分红回款等），并关联退出时间、交易价格、回款金额、收益率等字段；收益分配模块需承接退出资金，按LP约定比例完成核算与付款记录；基金清算模块则面向专项基金本身，在所投项目全部退出后启动，完整记录清算报告生成、资产处置、剩余资金分配及工商注销全流程，确保基金层面的闭环管理。这三个环节必须形成递进式菜单结构，不可合并或省略任一环节。

问题：系统是否需要内置审批流程？是否需与现有OA系统集成？

回答：系统必须内置完整的在线审批流程，覆盖立项申请、投决上会、付款指令、基金设立备案、退出决策等全部关键动作；审批流可独立运行，也可根据实际需要与现有OA系统打通，尤其支持将“投资项目管理”作为OA中“投资产业”板块下的专属子目录，下设立项、投决、基金注册、付款、分配、注销等标准化流程节点，实现组织内审批路径统一、留痕可溯。

原文

00:01 说话人1

涯试。

00:07 说话人2

佳芸来。

00:09 说话人3

坐。

00:17 说话人2

嗯，这样我要信息部开发一个系统的。

00:20 说话人4

我们用嗯。

00:22 说话人2

然后这个系统呢，我的目标就就算是把我们那个30能够回来，因为我们的30其实不太好用。然后呢，我想要就是算是建一个项目库。你们先别把他们想的太复杂，这个项目库我们的目的呢就是说，第一，所有的项目往里丢，简单的就能往里丢啊。然后呢，丢进去我们收购项目的情况呢，基本上就是会有几类。第一，肯定就是说，呃，第一步肯定是给你丢个BP嘛，对吧？你来一个项目的时候，有个什么什么项目，然后给你丢个BP。然后丢必须我们往里面丢，然后呢。

01:01 说话人2

第2步可能就是约线上聊一下这个项目基本情况就算是线上路演吧，对吧？然后第3步呢，是聊完之后呢，签保密协议这里面可能就分化了。签了保密协议之后呢，对方就直接发资料包了，比如像新辉这种，对吧？那第二，那可能有一些没有这么有信任度的。他可能说，哎，你还是来现场先看完之后，你确定要跟进，嗯，我再给你发这个资料包，那反正就是。第二步，第接下去的三四步，就是一个是拿到他的那个所有的项目资料包，嗯，那我们还要去现场。

01:38 说话人2

好，接下去的一步就是做立项。然后立项完了之后，我们就给投资人。陆远。投资人路演完了之后，我们就投决对吧，投角，然后就做投出。啊，然后基金设立这个一直要记录在后面，好，那这个时候其实这个项目库就做了。做了几部的分化了，第一步是我收了BP，我就不看了。我一看这个BP，我说我不要，是我们不在我们范围内的，我就直接回复说不看。好，我我一定要记住，我一定要记住放弃项目的时间点，这个项目图。那么，第那么还有一种可能就是我在线上听得路演，我觉得哎没啥意思，我问的问题，他也都答不出来，问一些专业问题，问一些同行，他也都答不上来。

02:25 说话人2

然后，算了，不看了。这是第二第二次放弃，第三次就是我们。去了公司访谈之后，管他就会觉得哎，这就像我刚刚说的那个厂里面特别萧条，根本就看起来就是没有单的样子。这个时候，我放弃了啊，或者是我拿到全部进账资料了。我一看这财务数据有很大偏差，有很大的问题。甚至怀疑他是不是有造假对吧？这种我放弃了。那还有呢，就是立项立项的时候，可能老板一句话就放弃了。老板说这个人人品不行，我认识他啊，他欠了好多钱什么的可能放弃了对吧？

03:02 说话人2

好，然后那个。还有就是跟投资人路演，所有投资人都说我不投，我们根本没钱，如果不掏钱去投，他这个时候就放弃了。那路演完了之后投决的时候啊，可能因为重大事项，比如说我们是过条件啊，有些投资人提了一些条件，比如说估值能够再打个折是吧，打个9折我们才投，我们最后也没谈下来。啊，那可能从最后最后阶段的放行就是属于估值也没谈下来，然后对赌条款设置也不合理，对吧，这些我们就放弃了。所以呢，对这个阶段的，然后这个项目库呢，第一是记录这些我们接触到的项目是肯定是第一个第一类，然后记录我们每一个阶段的这个收到的录入材料，然后我们每一个阶段做了什么事情。

03:55 说话人2

去了还是没去？然后呢，第二就是我们要把它分化出来，投了的投了的很少，我跟你说，我们这十几年来投了不到50个项目。就投了的其实非常少，那一旦投我们就分出来了。分出来干嘛呢？去记录我们登记的有限合伙叫什么名字，然后这个注册资本金是多少，哪一年成立的，然后把所有的合同文件都要传上去。我们签了lda，签了工商版的文件，签了什么，什么都要进去。然后就进入投后，就由投后的同事对已投出项目要有记录。啊，比如说我们付了律师费，又付了银行托管费，我们又签了一个什么，我们又开了个证券户，因为上市了，我们又要减持，然后我们卖股票啊，然后我们又做分配，最后我们要注销，一直记录到结束为止。

04:48 说话人2

讨论的要有全部的柠我想要这么一个东西。

04:51 说话人5

明白就是呃，因为我去看了一下竞品啊，因为我们现在用的是那个CRM，然后还有您说的那种应该是属于全流程的CRM，应该是没有投后管理的。然后全流程的话，它会有一个募集资金的这么一个阶段，我们是不需要的对吧。

05:09 说话人4

嗯，就是在这，如果项目一旦投出的话。

05:13 说话人2

我们就有募集资金。有但是我们的募集资金很简单，我们不是夸我们都是一直跟我们在一起合作的这些LP嘛，就是范围比较小哦。

05:24 说话人5

那在系统上面就不需要体现了。如果比较简单的话，就我觉得这样简单。

05:29 说话人2

不需要在系统体现。我觉得当时就是给我们文字录入的地方就行了，就同时手工录进去，比如张张总，然后皮江总，他的主体是啥，然后投了一千万还是五千万，有个文字记录的地方就可以了。

05:43 说话人4

模明白。

05:47 说话人5

然后还有一个问题，就是现在有几个基金，然后因为它涉及到那个系统架构的问题。现在管理几个基金，然后一个项目能被多个基金去同时去投吗？

06:00 说话人2

呃，不。

06:01 说话人4

我们这不存在都不单的，全部都是一个基金投一个项目。

06:06 说话人2

或者一个基金投几个项目，未来可能有，但也很少，大概一两个基金是这样的。

06:12 说话人5

但是还是有多个基金的是吧？啊。

06:15 说话人4

基金有境内外加起来有20多个。

06:18 说话人5

好嘞，明白。呃然后您刚刚讲到的就是有一个那个逆向投决嘛，这个是需要和那个OA系统去打通吗？不需要，不需要，你们自己用就行，好嘞。然后我看一下还有没有其他问题。

06:36 说话人5

对，然后您这边的需求就是刚刚描述的这些啊，因为刚我做这些调研的话，都是基于那个王总给我转述的一句话一段话。

06:47 说话人2

行，你还有什么问题可以问？然后这个事儿呢，细节你可以跟胡博沟通好。

06:52 说话人5

那功能层面呢，我就跟胡博去沟通好了。

06:55 说话人2

功能跟胡博沟通，胡胡博要问一下陈有和华悦的意见，因为基金那一块和投后那一块华悦同用的好的。

07:04 说话人5

嗯嗯嗯。然后还剩下就是最后一个问题就是。呃，也不需要和财务去做什么打通，嗯，就是单纯的一个项目投资项目管理好嘞，行，那细节我跟胡哥再去沟通就好了。哦，对，没有其他问题了。嗯。

07:22 说话人2

侯爵可以在这个系统内部形成一个流程，对不对？

07:26 说话人5

也可以的也可以，或者是跟我们现在已经就是购入了这个剪刀云去做打通。

07:34 说话人1

行。

07:36 说话人2

嗯，或者我我也想多问一句，如果放到今天投资产业的这里。做一个呃，你看现在那个OA里面，投资产业其实都是普通的流程嘛，没没有预付款什么的，如果在这里加一个。这个项目管理可以就是逆。

07:53 说话人5

包括逆向啊，或者投决啊都可以加。

07:56 说话人2

就加到项目管理里面也行。

07:59 说话人4

对不对是。

08:00 说话人2

也可以啊，给我们加个包呗。可以投资项目管理，就是搞个文件夹，然后打开来，有立项，有投决。然后有基金注册，嗯，就注册基金主体啊，因为这里面涉及到名字要确认嘛，然后在哪个地方注册要确认的。

08:18 说话人1

民法好，嗯。

08:22 说话人5

行，那我这边没有其他问题了，OK.

08:25 说话人2

辛苦那个呃嘉怡你懂我的意思吧，就是我希望将来在投资产业下面多一个文件夹，这个文件夹点开之后，下面就是。嗯，对项投决基金注册流程、付款流程、分配流程。基金要分配嘛，嗯，然后基金注销流程就叭叭叭叭叭全部都在投资项目管理的这个file，嗯，但是这整个就只在投资产业里。

08:53 说话人4

好吧，好的。

08:56 说话人5

好的，好嘞。

09:14 说话人5

你用过这种系统没有？就是现在不是有CRM，现主要是现在有个那个CRM话啊，我把这个发给你。

09:41 说话人5

看一下，请就是有下面是第二个，对要跟你确认一下。

09:53 说话人1

往下这个上面的话。

09:57 说话人5

就是跟刚刚讲的这个没啥区别。就是募集基金用一个简单的功目，然后投啊，投资他其实重点主要是在那个投前项目项目的进完节。

10:12 说话人4

然后在这个投对，然后还有就是呃投后的话，应该是要加入一些因作是要和去定一下。

10:21 说话人5

因为不一定依然有时候会去收集一些资料啊，关注一些这。

10:27 说话人4

嗯，好的。

10:30 说话人5

然后不完整就是应该也是活跃的日子。

10:34 说话人4

毕竟是就是呃会就是现在是现在是什么情况。

10:46 说话人5

现在退就是清算了。

10:48 说话人4

退退退的话就是要呃确定比如说已经上市的就是那个股票卖掉，然后比如说美国卖的价格，然后卖的这个时间节点。然后我要算这个呃退出的本金有多少，退出的收益有多少，然后这个收益率怎么样？然后退完的话就是给LP分配，给你分配的这个各个LP分配的这个款是怎么样的，然后时间怎么样。然后呃最后要做注销的话，那比如说要出这个清算报告啊，就整个要做注销，那这些呃其实也。还是需要的。

11:29 说话人5

嗯，那就不需要和财务去打通，但是有一有一些你刚刚说的这些，就是可能加一些字段去进入你刚刚说的这些信息，嗯，然后然后再就是往下就到具体的功能，这个你这个你们之前用的那个CRM是在哪里。

11:49 说话人4

CRM是在这个。

11:57 说话人4

你没用过吗？

12:03 说话人5

我没用过是吧？是吧，我没用过。

12:07 说话人4

我们这这个先系统就很非常非常简单的游戏啊哎。

12:22 说话人5

就是关于这个这个系统的话，就是你可以基于刚刚就是俊总讲的，然后在他的那个设想里面，你觉得哪些功能是需要保留的，需要做，就是我们在新系统里面也需要的，可以给我介绍一下。

12:39 说话人4

呃，比如这个，你看这这投资管理啊，然后这里就很好奇，可能是项目管理啊，投后管理啊，投资跟进这些项目管理其实就是刚刚俊你说的，比如说第一步有什么这个BP过来，然后就走完。这上面丢，然后这里有投的没有投的，然后都在这里面。那这个阶段的话，就看这里有一些是确认推荐，有一些是投后管金融投入管理，就是已经开始投资了，有些就是比如这个一个BP，然后就有暂停投资了。

13:27 说话人5

我看它这个功能还挺全的。

13:30 说话人4

对，但但是有一些那个啊，这这就一个BP就丢在这儿了，然后一些简单的这个介绍啥的对比，比如说这个呃在生活在哪啊，项目的来源啊，然后什么轮次啊，这些什么七七八八的，然后嗯。哎哦。

13:57 说话人5

这个不用看那么细，就是你给我讲一下菜单就行了，然后后面具体要哪些字段，可能还要再跟你再去沟通。

14:04 说话人4

然后用户管理这里就是是一些已经投的这个项目，嗯啊像金投啊，然后行业，然后币种啊，出资的时间，收字金额等等这样填自己填的没有可细，还有一些比较详细的东西，对就这些。嗯。

14:23 说话人5

然后然后它这里面的那个字段都是就是这个买过来之后还能调字段吗？

14:32 说话人4

应该是可以调的字段是啥。

14:34 说话人5

就是这这些列这些列列我不知道能不能调啊，就是你们就是用的话就填一下，不用就不填了是吧？

14:42 说话人4

啊都有些能用的就填这个，但是这个因为因为有很多文档和附件啊，然后这里就。把那些所有的比如说呃投钱的一些项目资料，还有这个呃基金设立的一些资料啊，还有像一些投后项目的一些资料，基本上都就会比较乱一些，基本都丢在这了。作为一个附件全都丢上来了，然后就分类会分的比较乱一些，嗯。

15:14 说话人5

还挺全的。这资料挺全的，可能就是就是他这个他这个放在一个字段上面，可能太那啥了。

15:23 说话人4

就就就感觉如果不是跟这个项目的人一下子看就懵了，就心里有些乱。

15:29 说话人5

对。

15:29 说话人4

确实对，因为他们没有按那个呃刚俊你说的那个BP包，有那个呃路演的，还有这个做透决的，还有这个资一些项目的那个资料包，还有基金设立的这些，然后这个分类就会分了，嗯，就都都是丢丢在这作为附件，嗯，是这个样子。

15:55 说话人5

我这就很有钱诶他你你再放在这里看一下，就是它这里面是它这个就是一个筛选是吗？对它呃也这这这几个表下面的数据是一样的吗？

16:09 说话人4

嗯，项目管理这里基本上呃所有的项目，呃包括你没有投的投了都在这里面项目管理，然后呃这个投后管理就是已经投了的就会出现在这里，已经投了的已经投了的项目就出现在这里。嗯对，然后这个投资跟进这里基本上呃就是已投的也会出现在这里，就是比如说已投资已投的项目的话，跟公司有什么交流啊，然后有什么事近有有有没有上到这这这里，然后这个机构管理这个就是嗯。一些对外合作的这些机构的一些管理，有谁跟进啊。

17:00 说话人5

谁负责这些对这个是这个是那个就是募集资资金的地方。

17:07 说话人4

这个也就是有一些合作或者有一些交流的，就我都会丢上。

17:11 说话人5

嗯，我以为有专业的那些跟进的话。

17:17 说话人4

呃这里也是一些有合作组是有些什么交流的就会丢上来。

17:22 说话人5

这里面这个是这个是啊，这个机构跟进的，然后机构版。

17:26 说话人4

你比如说他们来公司拜访喝一下茶啊，或者或者怎么样，也有内容做调查，主要就是在项目投控这里。

17:36 说话人5

投资跟进和投投后管理有啥区别？就是这个是这个是在跟进要投的吗？

17:42 说话人4

或者在调研投资跟进这块，嗯，这个其实我我感觉这个分的也不是特别的明显，因为有一些这里很多都是这个投后的嘛，投后有一些资料，他。它就会分的比较细，然后比如说已经投的企业，每次开了一个会，然后这里就会有一个记录，然后就有一个附件，比如说一个会议纪要就会放在这里面。嗯，但是呃投户管理这里呃基本上就是从你接触BP，然后到你完成出资那一刻的东西就会在呃体现在这里面对，但是那个比如说你投后，你过了一年，然后去做访谈的话，那个就会体现在呃投资投资跟进这里面啊对，这都是有一些重叠的。

18:40 说话人5

明白。

18:45 说话人5

这个这个项目啊，先在这边建项目，然后建完了之后看哪些要要投的就是呃然后然后投完了之后，然后再去跟进，然后这个机构也是一样的，就是先接触是吧，然后再去有什么事件发生。

19:03 说话人4

对机构我觉得金融刚刚没有提，可能就暂时还还没有没有啥用处吗？

19:10 说话人5

对。

19:10 说话人4

可能暂时还没有这个需求。嗯，然后呃，比如说这个其实是可以改这个状态的，就是项目阶段这里。呃，是有这个，他有好几个阶段可以选。呃，有些带看的就是接了一个BP，然后还没怎么看的，然后什么确认推荐，这个应该应该需要立项还是怎么的密切关注，可能呃，可能现在不投以后以后跟暂停跟进就不投了哦，已经投了的话，可能这个状态就改成这个投后管理这个状态。

19:49 说话人5

对好吧。行就打开就以前的西案就是这么这么回事，那那可以看一下，就是刚刚刚刚那个刚刚我发出来那个就是那他其实啊，这一块就是CRM原来有就是项目档案嘛，对吧？对，然后再就是投钱管理，对嗯，就项目跟进啊，有比如说会议记录啊这些东西对，然后这个这个在线审批刚刚说是要加进去的这个对吧，就是刚刚跟你说的，然后要打通一下，然后。

20:33 说话人5

然后这个可能也需要就是这个些灰色的是之前去掉了尽调模板，这这个你们会去做吗？

20:40 说话人4

尽调模板尽调。尽调啊，其实这个倒没有太大必要啊，因为尽调基本上呃就是跟公司要一下他们的资料包，还有就是去公司现场尽调，然后就是他们的法律尽调财务尽调这些内容。

21:04 说话人1

对明白在线审批啊。

21:11 说话人4

这个金总刚才说的。

21:13 说话人5

对，然后嗯，然后其他的就是细节再再找你要吧，这个原因分类可能到时候让你给一下可以啊嗯OK。

21:25 说话人4

这个哦就是投不投的这个原因。

21:28 说话人5

对应该是一个选项，再加个什么输入框的OK。

21:32 说话人4

那就可以。

21:33 说话人5

然后还有然后就投后了。

21:42 说话人5

然后然后然后跟你讲一下，就是之前不是说到啊，在这里跟你讲一下整个的就是他们现在要去弄那个work巴里啊。然后Work巴里它是有一个那个就是MCP的，就是它可以和其他系统去做打通。就是你在用自然语言对话框里面去，可以去调用这个这个这个投资投资项目啊，然后告诉他要干嘛干嘛做尽调啊，或者现在也能连通那个什么企查查呀，这方面你们可能更方便一点」有一个就是，然后行，还有还有一个独立的项目，就是有一个公司自己的，应该是你们投资部的哦。

22:18 说话人4

一个一个项目就相当于建一个知识部呗。

22:21 说话人5

对相当于对对对。然后所有资料都放在里面，然后去分类，然后也是可以在我个吧里面直接去调用啊，包括你们可以去用沃八里去做一些检索啊，或者是收集一些资料之后，然后直接收录到那个我们的数据库里面，然后它就能同时调用整。整个这个投资投资的项目库加这个投资次，然后再就是这个投资，再就是这个投后管理。投后管理其实我感觉刚刚讲的也不是特别的那个啥特别明确，就是嗯没有提到就是你之前说的那个嗯，就是这我记得你很久之前跟我说过一次，就是有监控一些什么股架呀那些东西，可能现在目前还不需要。

23:06 说话人5

嗯，目前应该不太需要这些什么事件发生之后，然后能够及时的收集这个舆情。嗯。

23:15 说话人4

这这个倒是可以，因为有一些已经上市了嘛，那有一些上市的话，嗯，可以监控一下它的股票的走势啊，或者说有一些什么二级的消息放出来，行业的消息放出来。对对对，这他公司国债有什么影响，这这个其实也可以当时跟您沟通那个主要因为我们在做那个打新嘛，刚做的打新。然后那个就就是想看有没有什么及时一点的，就是知道呃各个最新的这个行情怎么样。那在那你们应该是哦。

23:49 说话人5

那你们打新做的比较少，其实那个用那个沃money里就可以实现的，可以去看一下他接通了那个嗯就是很多那个MCP啊，就是什么腾讯自选股啊同花顺啊什么的。然后然后投后其实还没有感觉需求有点模糊，就先这样了。

24:14 说话人4

可以跟华越跟诶华越。那现在有有时间吗？可以先聊一聊，对，就是那个不是要做一个系统嘛。

24:24 说话人5

就是投投投资。

24:26 说话人4

然后投投看看你有什么呃建议。

24:29 说话人5

对对。

24:31 说话人4

就是你嗯采采取放上来的。

24:34 说话人3

目前有一个什么构架了吗？我在那个基础上提建议。

24:37 说话人4

还是说目前对我们现在大概的一个框面。

24:42 说话人5

呃，目前就是根据根据俊总你可以放大一下啊。

24:46 说话人3

右键我们内部的投后的这里有一个东西不是给LP的是吧。

24:51 说话人4

对第一个一个对。

24:54 说话人5

然后然后再滚轮可以放那。可以啊，这里就是呃之前俊总说的，他就是只需要一个那个什么事件记录啊，然后有一个报报报道的归档，然后看看你们这边有没有其他的其他的需求，你觉得有必要做上去。因为我们也可能分两个版本，一个版本就是这这两个肯定是要包含的。然后你觉得下面有什么比较重要的，你可以先加进去，然后看有没有时间去做，先关注一下，比如说这个这个应该我感觉比较实用吧，就是什么风险预警舆情，就定时去收集一些舆情。

25:38 说话人1

嗯。

25:39 说话人3

这个是相当于是也是一个网站，然后一个网网址，然后里面有不同的板块，然后他嗯去往里填充是吗？

25:49 说话人5

对，就是一个独立的系统，比如说跟现在那个CRM一样。

25:53 说话人4

要更新一下CRM的这个系统。对。

25:56 说话人5

然后有一个比如说有一个独立的一个嗯投后管理，然后下面再有几个菜单，然后其中呃一个就是这个嘛，这两个。然后还还有的话，比如说再做一个菜单，就是有一个那个呃什么风险预警啊，舆情收集啊之类的，然后把项目相关的。呃，就是指定的一些网站上面的一些舆情，每天定时把它汇总过来，定时推送。

26:24 说话人3

就是会做到这个。就是它自动退出。

26:28 说话人5

对它自不上次自己做了一个。

26:32 说话人4

就把这些项目，全国这些行业的项目的，或者是行业相关的一些七七八八全都搞，让他搞一个每周推送。我靠。

26:39 说话人5

贼烧头肯是啊，这个这个倒这个倒没关系，就是公司现在买了那个头粉套餐啊。

26:49 说话人3

我觉得底下这些挺OK的，这个但这呃上面这两个就是它其实有很多细分嘛。

26:57 说话人2

看但是嗯想一下要不要细分。

27:01 说话人3

但是不细分的话，都统一到事件记录里，比如股东会也也也算进去，董事会也算进去，然后包括一些什么重大事项都算在这里面。不细分也行，不细分的话，这两个也够用。

27:14 说话人5

就是你可以先看一下有什么拈块，然后，具体到时候有你需要什么字段，然后再跟你再详细聊。嗯，可以啊，就是你可以看一下大概需要哪几个菜单，就这么想。

27:27 说话人3

你这个截了个图给我好不好？然后我就可以目前哦，目前这样子看1也是没有什么要补充的。

27:33 说话人5

后面我可以再就下面这些灰色的都是不做的哟。

27:37 说话人1

做的对你看你看这就是V2哦。

27:42 说话人5

所以你看的对，因为这个需求是来自于骏融的，所以你要看一下你这边有什么需要加到上面给它点亮的。包括这里也是这个也是就是后面聊，现在聊了之后要放上去的哦。

28:01 说话人3

那这几个都都都要后面委派董事不用了。很少有，我知道哦。就没这个这个原原来是怎么想的？自动批量是什么意思啊？

28:15 说话人4

原来是怎么想的？财报就是自动不是应该自己传吗？自动生成的这个财报，这个比较这个得手动。

28:22 说话人3

因为很多这个其实不用这个我放在报告归档里面。

28:24 说话人4

很多是没有上市，除了上市公司对这个这个无所谓。

28:29 说话人3

这个自己传就好了。

28:30 说话人4

我觉得风险预警这个报告。

28:34 说话人3

这个预警对这两个还是挺的。

28:38 说话人5

就这这两个再加上去疫情和到期的两个。

28:45 说话人4

报告提醒比如什么，比如对赌什么时候快到了啊没上了。

28:49 说话人3

然后呃比如说对这个就是相当于我在这个系统里已经填入了这些信息，就是就是就是它什么时候对赌到期，然后它针对这些我已经填写的日期，它到期了。

29:03 说话人5

有一个提醒或前一个月是这个功能还行。行，那那就再把这两个放上去。

29:11 说话人4

行，然后我们可背过来看看。

29:14 说话人5

那详细详细的再聊吧。

29:16 说话人4

大概看一下需要的，因为现在准一个系统。

29:37 说话人2

系统是主要是用来现在就主要是这这些板块嘛。

29:44 说话人4

呃相当于呃木木投管退木的那个比较少，就是投管退管退管的比较多的话。

29:55 说话人2

你可以把那个就是比如说工商这种材料，还有投资这种材料上传上去吗？

30:04 说话人5

募阶段是吧？对啊，目前可以啊就是。看要做到什么啊，就之前那个之前军种之前军总啊，可以建档，可以建档，就是有什么资质认定啊。对，就是他们的可能需要一个LP管理吧。但但但是你们的那个好像很少吧，刚刚听那个说就是LP比较少。

30:32 说话人4

嗯，单单是呃，因为有一些呃，比如同CP，它有好多不同的主体，那这个其实如果我们收集完的话，其实到以后要做备案这些，或者说投资者的认定这些这个是对外还是对内对内对。可能就会简便一些啊。

30:55 说话人5

这一个LP有多个主体。

31:02 说话人2

那比如说把那个l PA协议啊，主管协议，募集协议上传上去。

31:07 说话人5

可以啊嗯，那就那还是需要一个就是一个简单的LP管理，然后去上传一些资质材料放进去，

31:20 说话人5

然后。

31:24 说话人5

然后这这个你刚刚讲过了对吧，你这个是你需要的，这下面两个我看看哎好远。

31:31 说话人4

然后退出的那个，你看这这几个功能板块要加上去呢。

31:35 说话人5

我觉得还是或者还少了什么东西，因为这个也是网上去检索的，然后去做的大概有哪些板块可能有漏掉的板块。

31:45 说话人3

哦，他可能要分的更细一点，就是从项目的退出分配。嗯哦哎其实你你灰色的这两个就差不多，项目退出就退出登记改成项目，项目退出嘛，然后收益分配，然后再进行清算，这是个步骤。

32:03 说话人5

嗯嗯呃就是首先要项目层面的。

32:09 说话人3

而且他退出就可能分分批次，但是也不用分那么细，就是我们自己往里面去，就是你可能大的一个就是呃类别就是项目退出，那我们自己在里面在填写的时候去填分红，或者是说转让，或者是说呃各种上市退出。我们可以自己做，但起码你要有这个类别。

32:29 说话人1

嗯嗯行。

32:32 说话人3

那然后再有个收益分配，就底下这个核算，其实也能用啊然后再最后才是上面那个重重级的那个资金清算注销。

32:40 说话人5

这个需要吗？

32:41 说话人3

我需要的需要的，但这个其实，但是一般我这或者是放基金管理那儿都。我们两个可能有点重叠。

32:49 说话人4

你们这个到时候一个系统出来都都都可以用对啊对啊对。

32:55 说话人3

但是是要有的，但不放我这个的话就放基金管理者，就基金清算就了。

33:01 说话人5

其实我不太理解啊，他这个为什么写这个基基金清算应该是分两块是吧，一个是基金清算，还有一个是项目的项目的清算。哦，项目项目项目的退出嘛。

33:13 说话人3

项目退出项目退出完之后，因为我们是用基金去投的这个项目，那项目都退完了，那我们这个基金对专项的都退完了，那这个基金要结束掉，结束就有一个清算注销的流程，才算是彻底的了结了行。

33:33 说话人5

嗯，那就把上面下面这两个加上去。嗯。

33:37 说话人3

对，然后那个退出登记改成项目退出好等会改一下。

33:43 说话人5

然后看一下，然后就然后就没有了。看呃，这个这个统计报表，报表到时候先把系统做出来再去看吧，应该还是要去看一个数据的。

34:05 说话人5

哎，这个你们现在自己有做报表去看吗？就是各阶段的什么转化放弃啊这些东西。

34:11 说话人4

这个半年吧，哦，半年度或者年度的时候。

34:15 说话人3

他们会自己统计什么叫各阶段放弃率啊。

34:18 说话人4

哦没有，就是呃你收到一个VPN。

34:22 说话人3

然后就直接哦哦是你们的这个新新项目对。

34:27 说话人4

比如立项，立项完之后又决定要pass掉，然后到最终投出，对就是一个漏洞。

34:38 说话人3

的就有了。

34:40 说话人5

谢谢。然后就没啥了。然后这个这个看到时候要不要做吧，还是大家都是一样的权限，可能就一个菜单，就是有个什么设置，有个权限，其他的都是公用的。嗯，行，那好像就没有了。

35:06 说话人5

然后这个刚刚问过了。

35:07 说话人4

就是他现在嗯对现在应该今内外加起来有20多个嗯多只基金。

35:14 说话人5

然后也会新设是吧。

35:15 说话人4

有可能呃，然后这是有可能是必须的。

35:19 说话人5

必须新设，然后然后这个是就是不是的对吧？

35:25 说话人4

一个项目一个个项目的用，现在基本上是一个基金投一个项目，嗯，然后未来不排除一个基金会投多个项目。

35:38 说话人5

这个需要吗？这个你们现在应该也有记入吧，只不过放在头后里面。

35:44 说话人4

对这个主要是在头后这里，这个其实是可以的，对。

35:49 说话人5

但你们在那个就是现在没有，现在就是募集阶募集阶段是不不需要出报告的是吧？

35:56 说话人4

呃，投投后是会比如说季度的，然后年度的报告是会给。

36:02 说话人5

那是那是投后的嘛，对吧？然后投钱是不需要的哦。

36:08 说话人4

投钱就是LP的资格认定，就是比如说项目要投诉了，要设立基金了，呃，那就要对这个LP资格做一些认定。嗯嗯。

36:17 说话人5

对。你们现在会记入他的一个出资吗？就是一段时间内增加了多少，减了多少？

36:23 说话人4

嗯，出资记录是按每个基金来看，每个什么每个每每个基金来看。对，因为它六批有呃投了很多个项目，就是通过不同的基金去投的哦哎。

36:40 说话人5

那个CRM里面好像没有关于基金管理的一块。

36:45 说话人4

嗯那那里没有对。

36:46 说话人5

那你们现在就纯线下管是吧？

36:48 说话人4

对。

36:51 说话人5

然后，嗯，然后就没啥了。然后细节的话，我再我再去出一把，然后再跟你们一个个去过就好了。好呀，好呀，好呀，谢谢，谢谢。

37:13 说话人2

要好一点。