发言总结

说话人1

介绍项目库流程与竞品调研，说明BP接收、路演、投决等节点可放弃及与知识库打通方案，指出现有CRM跟踪简单、文档无分类、缺投后管理；提出需确认基金设立与出资顺序、长期停滞及投决两类情况并细化，同时汇报投标系统采购意向，计划做可运行原型处理真实数据。

说话人2

要求梳理总体流程并确认节点放弃规则，指出流程图存在顺序问题，强调先设立基金再出资；关注保密协议长期未签导致项目拖延，需标注长期未推进情形；区分前期主动放弃与投决会否决，建议暂不投入不会采购的投标项目，先做可运行基础投资流程原型，并提前规划文件分类、目录树和元数据以衔接知识库。

说话人3

暂未识别到明确的信息或观点

通用摘要

- 投标标书生成系统暂不采购，也不继续投入开发和跟进时间，避免资源浪费；后续只关注投标相关系统中的AI使用方式，并迁移到投资和供应链场景。

- 投资流程中的基金设立和出资顺序需要调整为先设立基金再出资，否则基金账户未建立，出资无法实际划转。

- 保密协议签署节点需要增加长期未签署或长期未进入下一阶段的提醒和处置机制，防止项目被无限期拖延。

- 项目终止需要区分前期主动放弃和投决会否决两类情况，否则无法准确区分管理侧筛选结果和出资侧决策结果，影响统计、复盘和责任判断。

- 投资流程先建设最小可运行的网页版原型，支持真实数据流转和资料存储，并同步设计文件分类、目录树以及行业、赛道、项目来源等基础信息表，为后续知识库管理打基础。

核心话题

01:07-09:17 投资项目流程图梳理与关键节点规则修订

会议首先围绕项目库和总体流程展开，说话人1展示了由录音转写并借助AI划分的十二阶段流程，同时提到参考了竞品情况，并说明流程中BP接收、路演、逆向路演、投决等节点存在可放弃的设计；双方随后讨论了流程图与知识库、MCP server的关系，以及现有CRM主要用于跟踪、文档上传较杂、缺少投后管理等问题。说话人2重点指出基金设立与出资顺序大概率应当先设立基金再出资，并要求对保密协议长期未签署可能造成的项目停滞进行标注，同时强调需要将投决前主动放弃与投决会被否决区分开来，因为前者属于基金管理人主动放弃，后者涉及LP决策逻辑，因此需要进一步细化流程图并明确不同放弃或未通过场景的业务含义。

09:17-11:18 投标系统需求暂缓与后续关注重点调整

会议后半段提到周五投标相关会议以及对方希望建设投票系统或直接采购标书解析生成系统的情况，说话人1介绍了对方设想将招标书通过AI解析条款，再与内部资料库对齐并生成标书的方案；说话人2判断该需求不会实际采购，明确要求后续不要在投标系统上继续投入时间精力，即使对方继续询问或组织会议也先暂缓处理，同时提出真正需要关注和学习的是对方内部如何使用AI，以及如何将这些应用方式迁移到投资和电子商供应链等场景中，避免把资源消耗在短期不会落地的投标工具建设上。

11:18-13:05 投资流程原型验证与文件知识库规划

在讨论完投标事项后，会议重新回到投资流程的落地方式，说话人2提出可以先做一个最基本但能够跑起来的流程原型，并要求采用BS版本，让使用者能够打开网页并处理真实数据；说话人1确认需要存储BP资料等文件并支持实际运行，随后双方进一步讨论文件存储与后续知识库管理的衔接，强调不能只简单保存文件，而要在第一阶段就考虑文件分类方式、目录树结构以及元数据表，例如行业、赛道、项目来源等信息，以便后续将BP资料、保密协议、尽调资料包等内容逐步纳入知识库管理，待原型和资料组织方案完善后再进行汇报。

会议纪要

会议主题：项目库投资流程梳理与原型规划会议

会议时间：2026-08-27 09:56:54

参会人员：说话人1，说话人2，说话人3

主要内容

投资流程与节点修正

- 02:23 会议围绕项目库投资流程展开，讨论基于录音转写和AI划分的阶段流程，重点关注BP接收、路演、逆向路演、投决等节点的可放弃机制。

- 04:38 现有CRM主要承担简单跟踪与资料上传功能，但资料缺乏分类目录。

- 04:50 现有CRM未覆盖投后管理。

- 05:16 基金设立与出资顺序需要复核，会议初步认为应先完成基金设立并具备账户后再进行出资。

- 06:45 保密协议签署节点可能存在长期拖延，不应简单视为放弃，需要补充长期未进入下一阶段的处理说明。

- 07:43 未投项目需要区分投决前主动放弃与投决会否决两类情形。

资料管理与知识库衔接

- 02:59 流程材料最终需进入知识库管理，当前流程工具与知识库可通过两个MCP server打通。

- 12:00 文件存储不能仅满足普通保存，需要预先考虑后续知识库管理。

- 12:23 建议按AI给出的分类方式建立文件目录树，覆盖BP资料、保密协议、项目资料包等类型。

- 12:46 建议建立元数据表，字段可包括行业、赛道、项目来源等。

投标系统投入判断

- 09:58 客户拟建设投标系统，通过AI解析招标书条款，并与内部资料库对齐生成标书。

- 10:14 会议判断该投标系统不会采购，不建议继续投入时间。

- 10:56 后续不再投入投标相关开发或会议，重点观察对方如何使用AI，并探索其在投资与供应链场景中的应用。

原型开发路径

- 11:32 会议建议先建设投资流程最小原型，要求能够以网页方式打开并运行。

- 11:53 原型需要处理真实数据，例如BP资料存储。

重点参数信息

| 分类 | 关键对象 | 识别问题/要求 | 处理方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程顺序 | 基金设立、出资 | 顺序可能相反 | 复核并确认先设立基金后出资 |
| 节点状态 | 保密协议签署 | 可能长期拖延 | 增加长期未进入下一阶段的处理说明 |
| 投决分类 | 投决前放弃、投决会否决 | 未区分 | 按不同管理逻辑进行区分 |
| 文件管理 | BP资料、保密协议、项目资料包 | 缺乏分类与知识库衔接 | 建立目录树和元数据表 |
| 系统投入 | 投标系统 | 采购可能性低 | 暂不投入，关注AI应用迁移 |

核心结论

- 05:16 基金设立与出资顺序需要复核，初步判断应先设立基金后出资。

- 08:13 未投项目必须区分投决前主动放弃与投决会否决。

- 10:09 投标系统暂不继续投入开发或采购跟进。

- 11:52 投资流程应先建设最小可运行原型，并支持真实数据处理。

- 12:10 文件存储应提前纳入知识库建设规划。

待办事项

- 05:12 确认基金设立与出资顺序，并根据确认结果调整流程图。

- 06:45 修改保密协议签署节点，补充长期未进入下一阶段的处理说明。

- 08:42 细化投决相关分类，区分投决前放弃与投决会否决。

- 10:56 后续不再投入投标系统相关事项，转为观察对方AI应用方式及其在投资与供应链场景的可借鉴点。

- 11:32 搭建投资流程最小可运行原型，支持网页访问和真实数据处理。

- 12:19 设计文件分类目录树和元数据表，衔接后续知识库建设。

访谈对话

问题：项目库的整体流程是如何划分的，哪些节点可以放弃？

回答：我先展示扣吧里的总流程。12个阶段来自录音转写，再由AI划分，同时也调研了一些竞品。BP接收、路演、逆向路演、投决等环节设置了可放弃点，图上标圆点或黑点的位置都可以放弃。功能架构图暂时先不看，重点先看整体链路。

问题：当前CRM、文档和投后管理现状如何？

回答：我看到现在有一个CRM，主要用于跟踪，功能比较简单，更接近拜访记录。文档管理和流程管理能力都比较弱；虽然也能上传文档，已经上传了不少，但缺少分类树等结构，整体比较杂乱。当前CRM里也没有投后管理。

问题：基金设立和出资的顺序为什么需要调整？

回答：这部分我需要再确认。流程里第8和第9的“出资”和“基金设立”大概率顺序反了，应先设立基金，完成注册并具备账户后，才能进行出资打款。

问题：保密协议签署长期拖延时应如何处理？

回答：我确认保密协议签署存在长期未签的情况。这个环节不能简单视为并行，更可能是线性推进中被拖延：融资企业可能一边保持沟通，一边对接其他资金方，导致签署耗时很长。因此需要在流程中标注问号，并补充“如果耗时很长、长期未进入下一阶段怎么办”的处理方式。

问题：项目放弃和投决未通过应如何区分？

回答：我需要把两类情况区分开。前面节点没有进入投决会就放弃，属于管理侧主动放弃；进入投决会后未通过，属于投决被否。基金管理中有GP和LP两个角色，GP是管理人，LP是出资人。前段放弃更多是管理人基于项目判断主动放弃；投决阶段则体现为出资人对行业或项目不认可而否决。两类逻辑不同，需要在流程中明确区分。

问题：投标系统和标书生成相关需求后续是否继续投入？

回答：我后续不再花时间。此前一次投标相关会议由我代为参加。沟通中有一个直接采购的设想：用资料库存储公司内部信息，招标书或投标书进入后，由AI解析条款，再与内部资料对齐，生成标书；也提到过投票系统。后续判断这类系统不会实际采购，暂缓原因与风险和本地部署压力有关，应用希望放在服务器内，但资源较紧张。重点转向了解AI在业务中的使用方式，以及如何应用到投资和电子商供应链场景。

问题：下一步投资流程原型如何落地，文件和知识库如何分阶段处理？

回答：我会先做一个最基本的原型，采用BS版，可以通过网页打开，并能够跑通真实数据。原型需要承载BP资料等材料的存储，不能只是静态HTML。第一阶段先把资料存下来，再根据分类方式建立目录树，例如BP资料、保密协议、进项资料包等按建议存储。后续要和知识库打通，相关内容最终会进入知识库管理；知识库与流程相关能力可以分开，作为两个MCP server。同时先建立元数据表，包含行业、赛道、项目来源等字段，为后续知识库建设做准备。等整理差不多后再汇报。

原文

01:07 道远

就是那个项目管项目库是吧。

01:14 王琳总

画了这么多，你画的总就把那个总的那个流程打开看一下。哦，这12阶段是你分的还是AI分的？

01:24 道远

这个是根据他们的那个录音转的。然后AI分的。然后也调研了一些竞品，等我找一下。

01:45 道远

这个是第一张图。

01:49 王琳总

就看这个就行了。

01:52 道远

心。他等稍等一下，他这个有点不全。

02:07 道远

嗯，这个这个是昨天发给你的。

02:19 王琳总

就是他要求在每一个节点可以放弃是吧？

02:23 道远

对它这个比如说BP接收。然后路眼，然后这些标圆，这些标黑点的地方都是可以放弃的。一二。四。然后，逆向路演投决。

02:40 王琳总

为什么之前要我们搞那个知识库呢？就是这个东西，最后还是要放到知识库里去。你这诶你这是个什么软件啊扣吧是吧。

02:49 道远

哦对这扣的吧哦。

02:59 道远

然后它那个也是跟知识库是可以打通的。但他们是分开嘛，对吧？就两个MCP server.

03:23 道远

然后这个是具体的那个流程图，你看还还有个图要不要看一下？还有一个就是还有一个功能的一个架构图就。

03:34 王琳总

工程架构都先不看好嘞。然后你这个流程图里面有几个问题啊嗯。

03:41 道远

你说我看一下。

04:08 王琳总

什东西。

04:22 道远

然后他们现在是有一个那个CRM，但是就是没法去CRM。

04:29 王琳总

只是他们用来去跟踪的的对对对。

04:31 道远

跟踪的就比较简单，人嘛。

04:32 王琳总

你们没没有文档的管理啊，流程管理的只是一个拜访记录对吧。

04:38 道远

嗯，也能上传文档。他们上传了吗？上传了挺多的，但是就是他没有那种分类数啊，什么的，就很杂乱。目前的现状啊。

04:50 道远

然后里面它那个CRM里面是没有投后管理。

04:53 王琳总

以及你这个收资基金设立，这两个是不是反了8和9。

04:59 道远

八和九。

05:01 王琳总

应该是先设立基金才出资，这是他们说的吗？

05:08 道远

呃。

05:12 道远

这个要这个这个我再去确认一下。

05:14 王琳总

这个大概率是反为什么呢，出资是要打到。一个公司基金注册了之后才有账户款，才能打过去，你知道吧，这是第一个问题，然后第二个。

05:44 王琳总

这个保密协议签署，这个他有没有一个长期没有签的时候？

05:51 道远

长期没有钱，有这种情况，我跟你讲。

05:53 王琳总

有些公司我就拖他这就跟你耗着呢，嗯。就打个比方说啊，我现在我有公司，我现在也要融资，我就跟你好，我跟你谈的都挺好啊，我们还能签保密协议，但是我现在呢，正在对接另外一个公司，我现在公资10个亿，我们都谈好了啊，那家公司也想投，而且那家公司可能我觉得背景更好，对吧？那我就给你啊，我们来签保密协议，好好好耗着。然后我跟那家签了之后，我下一次跟你说我要20亿哦。

06:24 道远

这个是有可能的，那这个就是并行的是吗？

06:27 王琳总

它这个不是不叫并行线性是线性，就这个地方它不能叫没有放弃点，这个地方有可能会拖着。

06:35 道远

就不会进入到下一个阶段，一直在这儿拖着。

06:39 王琳总

会拖很长时间，有可能就是这个地方你打个问号吧，就是说如果如果耗时很长。长期未进入下下一阶段怎么办？

06:47 道远

好了，那这里我再去改一下。

07:01 王琳总

然后你的放弃。

07:21 王琳总

然后这个呃，他不是就相当于呃，最后没有投的，也分两种情况嘛，但中间这些情况放弃的，这是第一种。在这个地方投决，这这有没有没通过的对吧？

07:36 道远

嗯，对。

07:37 王琳总

有没通过的这个地方是属于呃。投决会否被否，要把这个要做做个区分好嘞。

07:46 道远

就是这个投决可能有两种情况是吧。

07:49 王琳总

不是前面放弃了，我没有进同学会的那个前面都是属于前面放弃了进同学会的。

07:54 道远

实际上相当于是另一种类型。呃对。

07:57 王琳总

因为基金管理，我跟你简单说一下这个逻辑，基金管理人它分两个角色，一个叫GP，一个叫LP，什么叫GP呢？GP是管理人，LP是出钱的人。你有钱，我来管理，我就是GP，你是LP，明白吧？然后，前面这一大段放弃，全部是我作为管理人，我主动放弃了。但是，我觉得这个项目很好，因为我觉得这他妈核聚变嘛，以后就是市场全全世界的发展最牛逼的地方。你，你是一个投资人，钱是你的，你最后你要决定，你跟我讲，你说这个这项目不行啊，我就我就特别不看好的投这个核聚行业，我特别不看好无人驾驶行业，我就死都不投。

08:36 王琳总

这是属于不同的啊逻辑，所以这两个一定要有区分啊好嘞。

08:42 道远

这个再去细化一下。

09:02 王琳总

好吧，然后这个这个就把这几个给它给它给它给它弄清楚。

09:07 道远

好我先改一下。

09:17 道远

然后，那个呃周五的话，不是要开那个投标的那个会吗？然后，上次是就是那雨桐没空，然后是我代替他去参会的。哎呦这个啊，然后他们现他们这个这个这个就是我们要搞一个投票系统。呃，不是，他们现在是想直接采购用。

09:41 王琳总

哎，这个不要花花时间了啊。你就他来问你，你就给他拖着。你就暂时不先搞。

09:47 道远

哦，明白，明白明白。就是我跟您汇报一下，他们大概是一个什么情况？就是他们有一个资料库，然后都是存公司内部的一些信息，那个系统，然后那个标书，招标书投标书来了啊，招标书来了，然后放进那个AI里面去解析，把它条款解析出来，然后再跟那个他们内部的资料去做对齐，然后生成一份标书，就这么个系统。

10:14 王琳总

这个不要花时间了，不会买，然后。

10:18 道远

我标很多人会去做一个。行，因为呃，我感觉他们这个不买，主要原因可以就是往这个风险上面去靠，因为就是这些什么应用啊啊终结都是想放在他们那里。放在他们的服务器里面，有点有点卡。这个应该是就是张总他和那个中杰的一个什么总他们去聊的吧。

10:44 王琳总

对？张姐。他咋还跟脱发秀呢？

10:49 道远

呃，他认识的人，然后那个那个战总的话，好像是想买这个。

10:55 王琳总

哎。

10:56 王琳总

现在你后面跟投标有关的，不要花时间精力，他们如果喊你好啊什么的，包括后面可能还要开会干啥的，你。你你你你要学的是什么，就是他们里面怎么在用AI的，怎么去把它放到投资和电子商供应链里面去搞。这个不要说是花时间来这。

11:16 道远

是。

11:18 王琳总

然后像刚才谈谈的那个投资的那个流程啊，有没有可能先做一个最基本最基本的流程。

11:25 道远

可以做个圆形，做个圆形。

11:27 王琳总

然后，但是带着圆形我还能跑起来。

11:29 道远

可以啊。

11:31 王琳总

一个BS版的，让他打开网页啊，干啥干啥的，你就你就自己尝试着用那个叫什么巴做一个嘛。可但是但是你文件怎么存在这里面呢？

11:42 道远

比如必P资料存在哪呢？就是要做一个，还是不是那种就是步嗯，不是纯就是HTML的是吧，就是还是要能跑起来的是吧，你要的那种。对要跑起来行就这样子处理真实数据的对对对嗯，好行，我去试一下啊。好。

12:00 王琳总

你要考虑好后面那个知识库的问题了，就是这个东西，嗯，你如果正常只是把它文件存下来，这个东西可能就简单了。但是呢，你要考虑后边你存下来的文件，后来怎么后面怎么把它把它变成知识库管理起来。

12:13 道远

嗯，好嘞啊。

12:15 王琳总

至少你第一阶段什么呢，你要你要嗯，或者你可以这样。你让你把这个东西扔理下来之后呢，你就跟他讲你这个文件的分类方式什么样的，让他给你一个目录数。你现在就算不建知识库，你把目录数呃整个村就是BP资料啊，呃保密协议啊，进项资料包啊，按照。按照按照AI给你的建议怎么存。

12:40 道远

嗯。

12:41 王琳总

就是比如说他是不是需要原数据。要建一个原数据的表，然后这个原数据表是不是比如说里面要有一个行业。呃，赛道啊。然后，呃，是项目来源的，反正就是这样，类似这样的呗。嗯。

12:59 道远

行，嗯。行，那我弄弄得差不多再跟你汇报，好好。